Vyřizuje: 	Martin Bednář

Tel./Fax: 	596 092 472 / 596 092 401

E-mail: 	bednar.martin@bmsas.cz

Datum: 	14.12.2015

Výzva k podání nabídky

O veřejnou zakázku dle § 12 odst.3, zákona č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných

zakázek

a směrnice o zadávání veřejných zakázek v podmínkách BM servis a.s.

na zhotovitele :

Stavba mycí linky automobilů v areálu BM servis a.s. 2 kolo

Zadavatel: 			BM servis a.s.

Zastoupen:			Ing. Marek Pieklo, MBA, výkonný ředitel

Sídlo: 				Krátká 775, 735 81 Bohumín

IČO: 				47672315

DIČ: 				CZ47672315

Bankovní spojení : 		KB a.s.

Číslo účtu : 			20803791/0100

Telefon/fax : 			596 092 400 / 596 092 401

Kontaktní osoba: 		Martin Bednář, samostatný referent - obchod

tel. 596 092 472, mobil 731 130 638

e-mail: bednar.martin@bmsas.cz

Druh zadání: zakázka malého rozsahu

1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je stavba portálové mycí linky automobilů v areálu firmy BM servis a.s. na ulici Krátká v Novém Bohumíně. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:

- Realizace základů a přípojek vody kanalizace a elektřiny

- Realizace haly včetně vnitřní elektroinstalace

Zhotovitel první části bude realizovat stavbu základů pro halu. Dále budou součástí realizace inženýrské sítě (přípojky vody, kanalizace a elektřiny včetně příslušných revizí). Před realizací stavby bude provedeno na náklady dodavatele vytýčení inženýrských sítí. Odběr elektrické energie a vody pro realizaci stavby bude proveden přes podružné měřidla a poté uhrazen zhotovitelem stavby.

Zhotovitel druhé části bude realizovat stavbu a zprovoznění haly (ocelová konstrukce, opláštění, zastřešení a vnitřní elektroinstalace.

Dodavatel samotného portálu mycí linky včetně technologií je již vybrán.

Oba zhotovitelé budou své práce vzájemně koordinovat.

Zhotovitelé jsou pak dle rozhodnutí zadavatele učiněného ve smyslu § 98 odst. 3 ZVZ oprávněni podávat své nabídky na obě části veřejné zakázky, nebo jen na jednu její část.

Součástí nabídky musí být následující práce a činnosti :

- zpracování, projednání a schválení projektové příp. výrobní dokumentace je součástí

cenové nabídky díla

- zajištění všech potřebných povolení jako např. povolení ke zvláštnímu užívání veřejného

prostranství, zvláštnímu užívání komunikací, jejich případných uzavírek, omezení provozu

a přechodného dopravního značení je v režii zhotovitele

- zhotovitel zajistí vytýčení polohy všech podzemních sítí a nese zodpovědnost za jejich

případné poškození v průběhu realizace stavby (k přejímacímu řízení bude doložen zápis o

předání a převzetí od všech správců inženýrských sítí dotčených stavbou)

- na opravy smí být použit pouze materiál s platným osvědčením jakosti, zhotovitel zajistí

potřebné podklady k předání díla, tj. osvědčení o jakosti použitých materiálů dle zákona

č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů (atesty,

prohlášení o shodě, certifikáty apod.)

- zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, potřebného pro zhotovení díla, zajištění

potřebných medií (voda, elektřina apod.) musí být součástí nabídky

- zhotovitel zahrne do ceny díla odvoz a likvidaci odpadu

- zhotovitel zajistí dodržení bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při práci tj. míru

hluku, exhalací, prašnosti a nakládání s látkami škodlivými vodám

- zhotovitel navrhne postupy minimalizace těchto škodlivých vlivů při realizaci díla

Před zpracováním cenové nabídky bude umožněno jednotlivým uchazečům provést upřesňující

průzkum na místě a to po předchozí dohodě s pracovníkem BM servis a.s. - p. Martinem Bednářem (viz kontaktní osoba zadavatele).

Práce budou provedeny dle platných ČSN, příp. jiných právních a technických předpisů

platných v době provádění a předání díla.

Varianty řešení jsou nepřípustné.

2. Termín a místo plnění

Termín zahájení prací je podmíněn uzavřením smlouvy o dílo s konkrétním dodavatelem.

Předpokládané termíny zahájení a ukončení prací:

- zahájení:   do třiceti dnů od oboustranného podpisu smlouvy

- ukončení:  do 30.6.2016

V případě nepříznivých klimatických podmínek, neumožňujících dodržení technologických

podmínek, bude zápisem ve stavebním deníku vyznačeno pozastavení prací na dobu nezbytně

nutnou. Toto přerušení prací se nezapočítává do délky realizace díla.

Splněním dodávky se rozumí úplné ukončení a předání díla včetně předání plochy zařízení

staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí.

3. Obsah a forma nabídek

Předložena nabídka musí obsahovat:

a) název a přesnou adresu uchazeče, IČ, DIČ a bankovní spojení

b) jméno zodpovědného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení tel. a e-mailu

c) pevnou cenovou nabídku dle krycího listu opatřenou podpisem oprávněné osoby uchazeče (viz příloha č. 1)

d) poskytnutou záruční lhůtu - u stavebních prací požadujeme  min. 60 měsíců.

e) jednostranně potvrzený návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 2)

f) položkový rozpočet dle specifikace vyplněný ve všech položkách (viz příloha č. 4) Položky pro část stavba haly jsou označené červeně v sešitě SO 01, ostatní položky je třeba nacenit pro část základy a přípojky a jsou v obou sešitech (SO 01 a SO 04)

g) čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům podle § 53 zákona o VZ

h) čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle

§ 50, odst.1, písm.c) zákona o VZ

i) doklad o oprávnění k podnikání – kopii výpisu z obchodního rejstříku a kopii živnostenského

oprávnění.

j) technické kvalifikační předpoklady § 56 zákona - seznam minimálně 3 referenčních

dodávek obdobného charakteru s nákladem min. 600 tis. Kč za poslední 5 let (platí pouze pro realizaci haly)

Nabídka a veškeré údaje budou zpracovány v českém jazyce písemně. Nabídka bude

potvrzena osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z OR, případně

statutárním orgánem zmocněnou osobou – plná moc musí být součástí nabídky.

Zadávací lhůta je stanovena zadavatelem do 90 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídek.

Nabídková cena bude v nabídce uvedena v české měně jako cena nejvýše přípustná v členění

na cenu celkem bez DPH, výši DPH a celkovou cenu včetně DPH.

4. Obchodní podmínky

Provedené práce budou hrazeny souhrnně na základě vystavené faktury po předání díla.

Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktury se stanovuje na 45 dnů ode dne doručení

faktury – daňového dokladu.

Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla (vč. DPH) do doby

odstranění vad a nedodělků, pokud se vyskytnou při předání a převzetí dokončeného díla.

Pokud se při stavbě vyskytnou práce, které nebyly předmětem díla a obsahem sjednané ceny,

budou tyto realizovány a následně uhrazeny až po předchozím souhlasném projednání se

zadavatelem.

Zadavatel bude po vítězném uchazeči, který bude realizovat stavbu haly,  požadovat poskytnutí jistoty (peněžní částka na účet zadavatele, nebo bankovní záruka) ve výši a za podmínek viz. Smlouva o dílo (přílohy č. 2).

5. Místo a lhůta pro podání nabídek

Místem pro podání nabídek je BM servis a.s., Krátká 775, 735 81, Bohumín

Lhůta pro podání nabídky je pondělí 11. 1. 2016 do 10,00 hodin

Nabídky mohou být podány v soutěžní lhůtě osobně nebo doporučenou poštou tak, aby byly

doručeny nejpozději do 11.1.2016 do 10,00 hod.

Nabídky musí být doručeny v uzavřených obálkách opatřeny razítky uchazečů a označeny

nápisem „Výběrové řízení – stavba mycí linky automobilů v areálu BM servis a.s. 2 kolo, neotvírat.“

Zadavatel nepřijme obálky, které nebudou takto označeny, nebo ty, které budou poškozeny tak,

že se z nich dá obsah vyjmout.

6. Otevírání obálek a vyloučení nabídek

- otevírání obálek je veřejné a uskuteční se dne 11.1.2016 ve 11,00 hod., v zasedací místnosti  na adrese zadavatele

- otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve

lhůtě pro podání nabídek

- nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny

- nabídky předložené po uplynutí lhůty pro podání nebudou přijaty

- z účasti ve veřejné zakázce budou vyloučeny nabídky:

a) nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám a nesplňující požadavky zadavatele

b) zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu soutěže, že uchazeč uvedl nepravdivé údaje

c) nebude-li krycí list vyplněn ve všech položkách

7. Vyhodnocení nabídek

Ve výběrovém řízení budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle následujícího kriteria:

nejnižší nabídková cena bez DPH za každou část zakázky

- způsob výběru nejvhodnější nabídky a hodnocení předložené nabídky je výhradně záležitostí

zadavatele

- zadavatel je oprávněn vybrat si návrhy, které mu nejlépe vyhovují, přičemž není povinen

sdělovat důvody přijetí, ani odmítnutí nabídky

- ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní

vztah, zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy o dílo vyjma ceny a termínu

plnění dodávky, které budou závazné dle nabídky

8. Jiná ujednání

- zadavatel je oprávněn veřejnou zakázku kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče

- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení veřejnou zakázku změnit, upřesnit,

nebo doplnit podmínky výběrového řízení, a to písemně a všem účastníkům shodně sdělit

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky

- náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí